## Slide 1
T製品開発
テスト設計報告
MKE98

## Slide 2: AGENDA
テスト工程のプロセス
目指したこと
テスト観点の漏れを防ぐための工夫(テスト要求分析)
テストを効率的に進めるための工夫(テストアーキテクチャ設計)
テスト詳細設計の工夫
まとめ

## Slide 3: テスト工程のプロセス(全体)
テスト
要求分析
テスト
計画
テストアーキテクチャ
設計
テスト
詳細設計
・プロセス(PFD)
・テスト方針
・テストの範囲
・機能一覧
・テスト観点一覧
・テストアーキテクチャ
・テスト要求一覧
・FL表(因子水準)
・テスト項目一覧
テスト計画、テストアーキテクチャ設計、テスト詳細設計の順でテストを進める。各工程でテスト要求分析を実施する。(分析の粒度は少しずつ詳細になる。)
テストベース理解
テスト
観点
抽出
因子・水準
抽出

## Slide 4: テスト工程のプロセス(詳細)
テスト詳細設計
テスト要求分析
テスト計画
ﾃｽﾄﾍﾞｰｽ
の理解
テストベース
テスト観点
の抽出
テスト方針
の策定
テスト方針
Q&A
因子・水準
⇒FL表
テストアーキテクチャ設計
ﾃｽﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ
の設計
6W2H分析結果
テスト観点一覧
テスト項目
の作成
因子・水準
の抽出
テスト項目
ﾃｽﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ
ビジネスの視点
(コスト、企業戦略)
：成果物
：アクティビティ
：アクティビティ
のグループ
：無形成果物
テスト要求一覧
機能の整理
機能一覧

## Slide 5: 目指したこと
テスト要求分析の工程で、
できるだけ多くのテスト観点を抽出
テストの実施漏れを
無くしたい
テストアーキテクチャ設計工程で、
テストを効率的に進めるためテストを設計
テストを効率的に
進めたい
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 6: 目指したこと
テストの実施漏れを
無くしたい
テストアーキテクチャ設計工程で、
テストを効率的に進めるためテストを設計
テストを効率的に
進めたい
詳細設計
計画
設計
要求分析
テスト要求分析の工程で、
できるだけ多くのテスト観点を抽出

## Slide 7: テスト観点の漏れを防ぐための工夫 (テスト観点の定義)
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト観点
テスト対象のテストすべき側面や、テスト対象が達成すべき性質。
テスト観点は、以下のように階層構造を持つ。
基本的には、テスト観点を具体化していくとテストケースになる。
【例】
ラック制御
【例】
温商品、冷商品の適温閾値付近
【例】
ランプのちらつきの有無
【例】
閾値付近でアナログ値が上下したときの動作
高
抽
象
度
低
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
設計
要求分析

## Slide 8: テスト観点の漏れを防ぐための工夫
自力(がんばり)では気づけるテスト観点に限界がある
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テストベース
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
テスト
観点
顧客の目的
品質特性
過去の不具合
システムの知識
自力(がんばり)
様々な拠り所を活用して、自力では気づかない視点を補足
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
設計
要求分析

## Slide 9: 「顧客の目的」を拠り所にテスト観点を抽出
6W2H分析で顧客の目的を捉えて、それをテスト観点として抽出
Why(目的)、How(どのように)を主にテスト観点として抽出
顧客の目的を満たすためのテスト観点を抽出
顧客の目的
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
設計
要求分析

## Slide 10: 「品質特性」を拠り所にテスト観点を抽出
ISO9126の品質6特性の各特性を拠り所にテスト観点を抽出
品質6特性
非機能要求に関するテスト観点を多く抽出
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
設計
要求分析

## Slide 11: 「過去の不具合」を拠り所にテスト観点を抽出
過去の不具合
自動販売機の過去の市場不具合を調査し、調査結果を拠り所としてテスト観点を抽出
過去の不具合
アクティブノイズに関するテスト観点を多く抽出
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
設計
要求分析

## Slide 12: 「システムの知識」を拠り所にテスト観点を抽出
システムの知識
HW周り、ノイズ、タイミングなどのテスト観点を抽出
類似システムとして自動車ECUの知識を活用して、テスト観点を抽出
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
設計
要求分析

## Slide 13: テスト観点一覧の作成
抽出した観点をまとめ、一覧に整理する
拠り所の活用で、自力では気づけないテスト観点に気づけた
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
設計
要求分析

## Slide 14: 目指したこと
テストの実施漏れを
無くしたい
テストアーキテクチャ設計工程で、
テストを効率的に進めるためテストを設計
テストを効率的に
進めたい
詳細設計
計画
要求分析
設計
テスト要求分析の工程で、
できるだけ多くのテスト観点を抽出

## Slide 15: テストを効率的に進めるための工夫 (問題点①)
マスタCPU
貨幣処理
CPU
販売ﾎﾞﾀﾝ
CPU
商品
取出し口
CPU
ラック
CPU
懸賞
ﾙｰﾚｯﾄ機
CPU
売り上げ
DB
CPU
紙幣管理
CPU
硬貨管理
CPU
テスト対象の構成
複雑だなぁ
全CPUを統合した状態でいきなりテストすると、 不具合が発生したときに、不具合分析の範囲が広くて時間がかかる
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 16: テストを効率的に進めるための工夫
アプリ層
ドライバ層
CPU (例：ラックCPU)
マネージャ層
マスタ
CPU
マスタ
以外
CPU
商品提供
商品送出
時間管理
温度センサ
送出HW
CPU,HWの制御部分
をテスト
各CPUのロジック部分
をテスト
自動販売機全体
をテスト
各CPUが担う機能を「テストしやすい大きさ」「階層毎」に分割し、構造化
ドライバ層、アプリ層、マネージャ層の順番でテストを実行
ラック状態
下
位
層
か
ら
順
に
テ
ス
ト
下位(ドライバ)層から順に保証範囲を少しずつ広げる
販売調停
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 17: テストを効率的に進めるための工夫 (問題点②)
状況により、単機能毎にテストしていくか、統合してからテストするか 検討する必要がある。
機能分割、階層化、構造化だけだと、統合していく過程でどのような テストをするのかが見えにくい。
下
位
層
か
ら
順
に
テ
ス
ト
アプリ層
ドライバ層
CPU (例：ラックCPU)
マネージャ層
商品提供
商品送出
時間管理
温度センサ
送出HW
ラック状態
販売調停
出力する機能は特に難しい制御もしていないので、アプリ層の機能と統合してからテストしたい。
結果的にドライバ層の機能確認が別のテストで確認できるから先に統合した方が効率的。
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計
何かを入力とする機能はチャタリング除去などテストを先にやっておきたいから単独で先にテストしたい。
確認するパターンが複数ある場合は、単独で全パターンテストして、統合後のテストでは代表値だけ見たい。

## Slide 18: テストを効率的に進めるための工夫 (ﾃｽﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ一部抜粋)
ドライバ層
メインCPU
マネージャ層
テストタイプBOXと実線・点線で、統合の進め方とどんなテストをするか表現
アプリ層
ドライバ層
CPU
アプリ層
ドライバ層
ラックCPU
商品提供
商品送出
時間管理
温度センサ
送出HW
ラック状態
販売調停
ボタン制御
ランプ制御
状態管理
時間管理
押下判定
扉センサ
HW状態
開始・停止
・・・
・・・
・・・
機能テスト
機能テスト
機能テスト
機能テスト
機能テスト
機能テスト
機能テスト
機能テスト
状態遷移ﾃｽﾄ
ﾘｿｰｽﾃｽﾄ
機能テスト
機能テスト
状態遷移ﾃｽﾄ
組合せﾃｽﾄ
機能テスト
使用性ﾃｽﾄ
点線は、子機能の機能テストは既に終了していることを意味する。
実線は、子機能の機能テストを統合後に実施することを意味する。
ドライバ層→アプリ層→マネージャ層の順番でテストして、どんどん統合していく。
CPU毎にテストを実施する。
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計
どの時点でどのようなテストが必要か議論し、必要に応じて機能テスト以外の“テストBOX”を配置する。

## Slide 19: テストを効率的に進めるための工夫 (テストアーキテクチャ)
全体が見渡せるので、テストの検討が容易になった
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 20: テスト要求一覧の作成
テストアーキテクチャ図をベースに、実際にテストすることを書き出し、 (USDMに似せた)テスト要求一覧を作成する。
「テストベース(Q&A含む)、機能一覧、テスト観点一覧」を入力とする。
テストベース
機能一覧
ﾃｽﾄ観点一覧
ﾃｽﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ図
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 21: テスト要求一覧の作成 (各部位の説明1/2)
テストID
親機能
テストの内容
テスト全体の内容
理由・説明
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 22: テスト要求一覧の作成 (各部位の説明2/2)
テスト観点一覧
ﾃｽﾄｱｰｷﾃｸﾁｬ
機能一覧
テストベース
仕様書
テストベース
Q&A
人が確認する
物理的な点
テストタイプ
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 23: テスト要求一覧の作成
ﾃｽﾄｱｰｷﾃｸﾁｬの各テストで何をするか明確になった
詳細設計
計画
要求分析
設計
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 24: テスト詳細設計の工夫点
詳細設計
計画
要求分析
設計

## Slide 25: 因子・水準の抽出 (因子)
「入力、ノイズ・アクティブノイズ、状態」に着眼して因子を抽出
入力
出力
ノイズ・アクティブノイズ
状態
内部変数の組み合わせ(=状態)
CPU
ドライバ層
マネージャ
アプリ層
入力
状態
ノイズ
アクティブノイズ
入力と出力の関係に悪影響を与える要因
例：電圧低下、高負荷、RAM化け、アナログ特有のブレ・・・
人の動作によって発生するノイズ
例：不正アクセス、ボタンの連打・長押し
状態
状態を表す変数
計画
要求分析
設計
詳細設計

## Slide 26: 因子・水準の抽出 (水準)
因子に対する水準を抽出する
境界・外側・間・対称の観点
を使用して分析する
分析の難しさ
網羅的に抽出することは難しい
補集合の外側
外側
対称
データの境界
境界
データの間
条件の抜け
間
5 ⇒ -5, 1/5
正常 ⇒ 異常
「以下」or「未満」
「0」or「1」始まり
1, 2 ⇒ 1.5
パターン抜け
考える観点
具体例
表に対する裏
Aに対する非A
1, 10 ⇒ 文字
●
●
外側
外側
境界
境界
外側
ひらがな
半角数字
記号
全角数字
5
正常
-5,1/5
異常
・パターン1
・パターン2
間
対称
英字
0
1
2
3
間
計画
要求分析
設計
詳細設計

## Slide 27: 因子・水準の抽出 (FL表)
FL表に因子・水準を整理
キーワードを活用することで、多くの因子・水準に気づけた
計画
要求分析
設計
詳細設計

## Slide 28: 因子・水準の抽出 (因子・機能一覧)
因子と機能の関係を因子・機能一覧で整理
機能毎に必要な因子がすばやく絞れ、確認できる
計画
要求分析
設計
詳細設計

## Slide 29: テスト項目一覧の作成(デシジョンテーブルの活用)
計画
要求分析
設計
詳細設計
デシジョンテーブルを活用し、因子の組合せを表現する
テスト項目を作成することでテストケースに落としやすくなった
テスト要求一覧のテストIDと紐づく
因子・水準はFL表から抜粋

## Slide 30: まとめ
テスト観点を抽出する際に必要な経験や知識を補うために、様々な拠り所を活用した。多くにテスト観点に気づけた。
機能をテストしやすい粒度に分割し、ドライバ層、アプリ層、マネージャ層に配置し構造化した。テストBOXの活用によって、どのような手順で機能を統合していくか、どの順番でどんなテストを実行するかが一覧視できるようになった。結果、どんなテストが必要なのか、これで十分かの議論がしやすくなった。

## Slide 31
ご清聴ありがとうございました